ACTUALIZACION PROYECTO ROSCA MUNDIAL 2026

Sesiones 23 abril - 3 mayo 2026

Ultima actualizacion: 02/06/2026 — Samir Florez Calao, Monteria, Colombia

# 1. CONTEXTO GENERAL

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| URL Produccion | https://www.roscamundial.com |
| Repositorio | GitHub -> Vercel (deploy manual: npx vercel --prod) |
| Stack | HTML/JS puro + Supabase + Vercel serverless + Wompi + Resend + Sportmonks API |
| Organizador | Samir Florez Calao — Monteria, Colombia |
| Participantes | 400 cupos x $60.000 COP = $24.000.000 COP bruto |
| Comision Wompi | 1.98% real (estimado era 2.95% — ahorro ~$232.800) |
| Credenciales admin | URL: /admin ¦ Usuario: samir.admin ¦ Pass: RoscaMundial2026! |

# 2. ESTADO ACTUAL DE FASES (03/05/2026)

| Fase | Estado | Notas |
| --- | --- | --- |
| Picks Iniciales | ABIERTA | Abierta desde mayo 1. Cierra 30 min antes del primer partido (11 jun 22:00 UTC = 17:00 COT) |
| Fase de Grupos | ABIERTA | Misma ventana que Picks Iniciales. Los picks de grupos se hacen ANTES del torneo. |
| 16avos, Cuartos, Semis, Final | Automatico | Se abren 30 min tras el ultimo partido de la fase previa (todos finalizados en BD) |

# 3. CAMBIOS SESIONES 23 ABRIL - 3 MAYO 2026

## 3.1 Multi-cupo — un usuario, N participaciones independientes

Arquitectura: tabla cupos en Supabase. Cada fila = una participacion con picks, alias y activacion propios.

| Componente | Descripcion |
| --- | --- |
| Tabla nueva cupos | (id, usuario_id, numero, alias, activo, picks_data, picks_completos, created_at) |
| api/cupos.js (NUEVO) | GET lista cupos · POST crea cupo adicional (max 5) · PATCH actualiza alias/activo |
| api/registro.js | Al registrar → crea cupo #1 automaticamente vinculado al usuario_id |
| dashboard.html | Barra de cupos (cupo-bar) con pills, badge de incompleto, boton + Agregar cupo |
| picks.html | Guarda al cupo activo (rm_cupo_activo en localStorage). Cupo #1 sincroniza tambien a usuarios.picks_data |
| SQL necesario | Ejecutar en Supabase: panel admin -> Multi-cupo -> Copiar SQL |

## 3.2 Panel admin — correcciones

| Problema | Solucion implementada |
| --- | --- |
| Usuarios activos mostraban "Sin pago" | Fallback en API: si activo=true pero sin fila en pagos → estado="APPROVED", metodo="ACTIVADO_MANUAL" |
| Sin forma de registrar pago manual | Accion "registrar-pago" en API + boton Pago en tabla de usuarios para registros sin fila en pagos |
| Exportar picks fallaba | exportarPicksJSON/CSV ahora llaman /api/admin con actions picks-export-json y picks-export-csv |
| Nueva seccion Multi-cupo | Stats cards, tabla con filtros, modal agregar cupo, panel SQL con boton Copiar |
| Premios incorrectos | Carnicero $750k -> $800k · Mechacorta $200k -> $300k corregidos |
| Recaudo mostraba $180.000 (erroneo) | Fix: MAX(suma_pagos, activos * 60.000). Ahora refleja $240.000 correctamente. |

## 3.3 Gestion automatica de fases — reescrita

- Picks Iniciales & Fase de Grupos: apertura = mayo 1 (fecha ya pasada, abre de inmediato en siguiente cron). Cierre = 30 min antes del primer partido de "grupos" detectado en BD, fallback 11 jun 22:00 UTC.

- Fases eliminatorias (16avos, Cuartos, Semis, Final): apertura DINAMICA cuando todos los partidos de la fase previa estan "finalizado" en BD + 30 min transcurridos. Cierre de eliminatorias: 30 min antes del primer partido de esa fase en la BD.

- NUNCA SE REABRE automaticamente: si cerrada_en tiene valor, el cron ignora esa fase. Admin puede reabrirla manualmente.

- Admin PATCH de fases: ahora setea cerrada_en=now al cerrar y cerrada_en=null al abrir manualmente.

- Valores esperados en partidos.fase: "grupos" | "16avos" | "8vos" | "cuartos" | "semis" | "tercer_puesto" | "final"

## 3.4 Infografias — AirPods Pro 3

- infografia-premios.html e infografia-historia.html: "AirPods Pro" -> "AirPods Pro 3", subtitulo "3a Gen · ANC"

- infografia-premios.png e infografia-historia.png re-renderizados con node render.cjs

## 3.5 Politica de Tratamiento de Datos (Ley 1581/2012)

Modal agregado en index.html para cumplir normativa colombiana de proteccion de datos personales.

- Checkbox de registro actualizado: "He leido el reglamento oficial y la politica de tratamiento de datos, los entiendo y acepto en su totalidad."

- "Politica de tratamiento de datos" es hipervincolo que abre modal (igual que "Reglamento oficial")

- Modal incluye: Identificacion del responsable, finalidad del tratamiento, datos recogidos, derechos del titular, vigencia, contacto.

- Base legal: Ley 1581 de 2012 (Colombia Habeas Data), Decreto 1377 de 2013

## 3.6 Correcciones de bugs (03/05/2026)

| Bug | Solucion |
| --- | --- |
| Fondo azul oscuro en modo dia al pickear | Se agregaron overrides --panel:#ffffff y estilos explicitos de .option-item en body.dia en picks.html |
| Picks se borraban al guardar y regresar al dashboard | guardarPicksSupabase reescrita: usa .maybeSingle() para detectar cupo invalido, sincroniza siempre a usuarios.picks_data como respaldo, limpia CUPO_KEY si el cupo no existe en BD |
| Admin recaudo: $180.000 en vez de $240.000 | MAX(suma_pagos, COUNT(usuarios_activos) * 60.000) en acciones stats y pagos de api/admin.js |
| Categorias de picks sin respuesta al hacer click | picks.html tenia los scripts DUPLICADOS (2x datos.js, 2x non-module script, 2x module script). El "const EQUIPOS" redeclarado causaba SyntaxError. Corregido: eliminados los 902 duplicados, queda un solo bloque limpio con la version cupo-aware. |

# 4. TABLA DE PREMIOS VIGENTE (03/05/2026)

| Categoria | Premio | Criterio |
| --- | --- | --- |
| 1er Lugar | iPhone 17 Pro Max | Mas puntos acumulados en el torneo |
| 2do Lugar | PS5 | Segundo mas puntos |
| 3er Lugar | AirPods Pro 3 | Tercer mas puntos |
| El Killer | $1.000.000 COP | 15 jugadores mas G+A (max 3/equipo) |
| El Carnicero | $800.000 COP | 10 equipos mas tarjetas (AM=1, RJ=2) |
| El Banderin | $500.000 COP | 10 equipos mas corners |
| El Virgen | $400.000 COP | 10 equipos que MENOS goles anoten |
| El Pie de Nina | $300.000 COP | 10 equipos menos tarjetas |
| El Mechacorta | $300.000 COP | 10 equipos menos corners |
| TOTAL EFECTIVO: | $3.300.000 COP |  |

# 5. PENDIENTES — DETALLE COMPLETO

CRITICO

- Ejecutar SQL de cupos en Supabase (panel admin -> Multi-cupo -> Copiar SQL). Sin esto el multi-cupo no funciona.

- Verificar que el cron abrio "Picks Iniciales" y "Fase de Grupos" (apertura mayo 1 ya vencida).

- WEBHOOK WOMPI: confirmar con pago real (desde otro correo) que activa al usuario. Ver Vercel Logs -> Functions -> wompi-webhook.

ANTES DEL 11 DE MAYO (apertura prelistas)

- Cargar prelistas oficiales FIFA en Supabase (tabla jugadores)

- Ejecutar migracion picks_data JSONB -> tablas relacionales desde panel admin

- SQL: ALTER TABLE partidos ADD COLUMN IF NOT EXISTS picks_procesados boolean DEFAULT false;

ANTES DEL 11 DE JUNIO (inicio torneo)

- Implementar ?agregar_cupo=1 en index.html para flujo de pago de cupo adicional

- Migrar a Vercel Pro ($20/mes) antes del 11 de junio (limite funciones serverless)

- Implementar indicadores de resultado ✅/❌ en picks.html post-partido

- Algoritmo de puntuacion y ranking de participantes

- Test Wompi con pago real y verificar webhook

ARQUITECTURA / DEUDA TECNICA

- datos.js: cambiar const -> var/let para evitar conflictos si se carga en multiples contextos

- Implementar rate limiting en /api endpoints criticos

- Testear flujo completo: registro -> pago Wompi -> activacion -> picks -> admin

# 6. CREDENCIALES Y CONFIGURACION

| Servicio | Configuracion |
| --- | --- |
| Supabase | URL: hwhlmuixnxevzbabkqcy.supabase.co ¦ Tablas: usuarios, pagos, fases, cupos, partidos, logs |
| Vercel | Proyecto: rosca-mundial ¦ Org: samir-florezs-projects ¦ Deploy: npx vercel --prod |
| Wompi | Webhook configurado ¦ Comision real: 1.98% |
| Resend | Email transaccional (confirmaciones de pago) |
| Sportmonks | API futbol ¦ Cron actualiza partidos cada 2 minutos |
| Admin | /admin ¦ samir.admin ¦ RoscaMundial2026! |

REGLAS DE TRABAJO CON CLAUDE

REGLA 1 — GIT PUSH AUTOMÁTICO

Claude siempre hace git add + commit + push después de modificar cualquier archivo en:

C:\Users\Dell Latitude 34000\rosca-mundial

Solo se omite el push si el usuario dice explicitamente “no hagas push” o “no pushes”.

Repositorio GitHub: https://github.com/SamirFlorez11/rosca-mundial

REGLA 2 — ACTUALIZAR EL ARCHIVO RESUMEN

Cuando el usuario escriba “ACTUALIZA EL ARCHIVO RESUMEN”, Claude debe actualizar este documento:

C:\Users\Dell Latitude 34000\rosca-mundial\DOCUMENTO RESUMEN ACTUALIZADO 14/05/2026.docx

Agregar una nueva sección con la fecha y todo lo trabajado en esa sesión. El archivo vive dentro del repositorio del proyecto (no en Descargas).

SESIÓN 14/05/2026

Trabajo realizado en esta sesión:

1. PRELISTA COLOMBIA — REEL INSTAGRAM (PNG 1080×1920)

•  Archivo generado: prelista-colombia-reel.png (Descargas)

•  Diseño estilo Rosca Mundial: fondo oscuro #0a0e1a, tipografía Poppins, colores Colombia

•  26 jugadores en 4 posiciones: Porteros (3), Defensas (7), Mediocampistas (8), Delanteros (8)

•  James Rodríguez y Luis Díaz destacados como estrellas en dorado

•  Logo Rosca Mundial integrado, franja tricolor Colombia, pie de página con roscamundial.com

•  Listo para subir directamente como Reel o historia de Instagram

2. PRELISTA COLOMBIA — ANIMACIÓN HTML

•  Archivo generado: prelista-colombia-2026.html (Descargas)

•  Versión animada: partículas, shimmer en títulos, jugadores que aparecen escalonadamente

•  Bandera de Colombia con efecto de ondeo, logo con pulso dorado

3. FUENTES POPPINS DESCARGADAS

•  Carpeta: Descargas/_poppins_fonts/

•  Pesos: Black, ExtraBold, Bold, SemiBold, Regular, Light

SESIÓN 14/05/2026 — CONTINUACIóN (PARTE 2)

1. LISTAS OFICIALES CARGADAS EN datos.js

•  Francia (26 jugadores): IDs fra-1 a fra-34 (con gaps). IDs originales preservados para no romper picks. Eliminados: fra-3, fra-9, fra-10, fra-11, fra-13, fra-16, fra-19, fra-28. Nuevos: fra-30..fra-34 (Robin Risser, Lucas Digne, Lucas Hernández, Maghnes Akliouche, Jean-Philippe Mateta).

•  Nueva Zelanda (26 jugadores): IDs nzl-1 a nzl-37 (con gaps). IDs originales preservados. Eliminados: nzl-2, nzl-5, nzl-6, nzl-9, nzl-10, nzl-12, nzl-16, nzl-18, nzl-19, nzl-23, nzl-24. Nuevos: nzl-27..nzl-37.

•  Suecia (SWE) y Bosnia-Herzegovina (BIH): ya cargadas en sesión anterior.

•  Commit: fix: restaurar IDs originales Francia/NZL — preservar picks existentes

2. REGLA DE ORO — IDs DE JUGADORES

•  Nunca renumerar IDs existentes en datos.js. Los jugadores que salen simplemente se eliminan (dejando el ID vacío). Los jugadores nuevos reciben el siguiente ID secuencial disponible (ej: fra-30, fra-31...). Esto garantiza que picks existentes en Supabase no queden rotos.

3. LIMPIEZA DE PICKS INVÁLIDOS

•  Script creado: scripts/limpiar-picks-killer.js

•  Elimina de usuarios.picks_data.killer cualquier ID de jugador eliminado de listas oficiales.

•  Resultado al ejecutar hoy: 2 usuarios con picks_data, 0 picks inválidos encontrados.

•  Para ejecutar en el futuro: $env:SUPABASE_URL=“...” ; $env:SUPABASE_SERVICE_KEY=“...” ; node scripts/limpiar-picks-killer.js

4. ARQUITECTURA G+A — EL KILLER (confirmado)

•  Flujo: Sportmonks API topscorers → match por jugadores.sportmonks_id → UPDATE estadisticas_jugadores (goles, asistencias, puntos_killer=G+A) → recalcularRankingKiller() suma puntos de los 15 picks de cada usuario → ranking_killer.

•  PENDIENTE: llenar sportmonks_id en tabla jugadores de Supabase. Se hará cuando se pague la suscripción de Sportmonks. El cron ya está listo y esperando.

5. TODOS LOS CAMBIOS PUSHEADOS

•  Todos los cambios de esta sesión están en GitHub: https://github.com/SamirFlorez11/rosca-mundial

SESIÓN 14/05/2026 — PARTE 3: PROTOCOLO ACTUALIZACIÓN DE LISTAS

1. CONFIRMACIÓN: NINGÚN USUARIO PERDIÓ PICKS

•  Solo 2 usuarios tenían picks guardados al momento de actualizar Francia y Nueva Zelanda.

•  Ninguno tenía jugadores eliminados en su killer. Script de limpieza reportó 0 picks inválidos.

•  Se limpió el killer de samirleo1195@gmail.com por solicitud explícita (confusión visual durante el window del edit incorrecto). El resto de picks de esa cuenta quedó intacto.

2. REGLA DE ORO — IDs DE JUGADORES (IRROMPIBLE)

•  Jugador que SALE → borrar su entrada en datos.js. El ID queda libre para siempre (no se reutiliza, no se reasigna).

•  Jugador NUEVO → siguiente ID secuencial al final del bloque de esa selección (ej: si el último era fra-29 el nuevo es fra-30).

•  NUNCA renumerar IDs existentes. Eso rompe los picks de todos los usuarios que ya guardaron.

3. PROTOCOLO EXACTO PARA CADA LISTA OFICIAL NUEVA (ORDEN CRÍTICO)

•  PASO 1: Identificar qué IDs salen (jugadores eliminados) ANTES de tocar datos.js.

•  PASO 2: Agregar esos IDs a IDS_INVALIDOS en scripts/limpiar-picks-killer.js.

•  PASO 3: Ejecutar el script de limpieza y verificar el reporte (cuántos picks eliminados, de qué usuarios).

•  PASO 4 (solo después del cleanup): editar datos.js — borrar entradas eliminadas, agregar nuevos con IDs incrementales al final del bloque.

•  PASO 5: commit + push → Vercel despliega datos.js. Verificar en picks.html: eliminados muestran “Pick X — vacío”, nuevos aparecen disponibles.

4. PROTECCIÓN EN CÓDIGO — picks.html (activa desde hoy)

•  Capa 1 — cargarPicksEnState(): filtra del STATE cualquier ID que ya no exista en datos.js al cargar. Pick queda vacío en memoria. No se sobreescribe Supabase hasta que el usuario confirme.

•  Capa 2 — renderPicksCategoria(): si un ID inválido llega al render, muestra “Pick X — vacío” en vez de desaparecer y hacer que el siguiente jugador salte a su posición.

5. PENDIENTE: CARGAR TABLA “jugadores” EN SUPABASE

•  Se puede y se debe cargar con nombre, posición y equipo desde ya, dejando sportmonks_id en NULL.

•  Cuando se pague Sportmonks: UPDATE jugadores SET sportmonks_id = X WHERE nombre = ‘...’. El cron ya ignora filas con sportmonks_id NULL.

•  Listas oficiales ya listas para insertar: Francia (26j), Nueva Zelanda (26j), Suecia (SWE), Bosnia-Herzegovina (BIH).

Nota: Este archivo se actualiza al finalizar cada sesión de trabajo con Claude.

SESIÓN 14/05/2026 — PARTE 4: SUPABASE, SPORTMONKS Y PICKS_KILLER

CARGAR sportmonks_id DE CADA JUGADOR A SUPABASE

•  La tabla jugadores en Supabase ya tiene los 107 jugadores cargados (FRA 26, NZL 26, SWE 29, BIH 26) con sportmonks_id en NULL.

•  Cuando se pague Sportmonks: buscar el ID de cada jugador en la API de Sportmonks y ejecutar: UPDATE jugadores SET sportmonks_id = X WHERE nombre_corto = ‘fra-23’ (nombre_corto guarda el ID de datos.js como referencia). El cron ya ignora jugadores con sportmonks_id NULL.

•  Script disponible: scripts/cargar-equipos-jugadores.js (idempotente, se puede correr de nuevo al agregar más equipos sin duplicar).

MIGRACIÓN A TABLA picks_killer (cuándo y cómo)

•  ESTADO ACTUAL: los picks del Killer se guardan en usuarios.picks_data.killer (JSONB). El cron ya referencia una tabla relacional picks_killer que aún no existe.

•  CUÁNDO MIGRAR: antes de que comiencen los partidos (junio 2026). No es urgente hasta que el cron necesite calcular el ranking de verdad.

•  CÓMO: crear tabla picks_killer (usuario_id UUID, jugador_id UUID FK jugadores.id). Luego script que lee usuarios.picks_data.killer de cada usuario, mapea cada ID de datos.js (ej: ‘fra-23’) a jugadores.id usando la columna nombre_corto, e inserta las filas. Actualizar la API para que al guardar picks también escriba en picks_killer.

•  NOTA CLAVE: la columna nombre_corto en jugadores almacena el ID de datos.js (ej: ‘fra-23’) como puente entre el frontend y Supabase. Sin ese puente la migración no es posible.

FIX: THURAM Y OTROS PICKS OBSOLETOS EN LOCALSTORAGE

•  Causa: localStorage del navegador tenía picks guardados antes de la limpieza en Supabase. Al cargar la página, si la sesión fallaba, se usaban los picks del caché local en vez de los de Supabase.

•  Fix aplicado en picks.html: cuando se cargan picks exitosamente desde la API de Supabase, se sobreescribe también el localStorage con esos mismos datos. Supabase siempre gana sobre el caché local.

Nota: Este archivo se actualiza al finalizar cada sesión de trabajo con Claude.

SESIÓN 14/05/2026 — PARTE 5: PICKS EN SUPABASE Y PENDIENTES

FLUJO REAL DE GUARDADO DE PICKS A SUPABASE

Los picks NO viajan a Supabase en cada click. El flujo es:

- Click en jugador/equipo/predicción → actualiza STATE en memoria + localStorage (sin red, sin Supabase)

- Presionar "CONFIRMAR Y GUARDAR" → llama POST /api/picks → escribe a Supabase

Cada "CONFIRMAR Y GUARDAR" actualiza en Supabase:

- usuarios.picks_data (JSONB) — fuente de verdad principal (siempre se actualiza)

- La tabla relacional de la categoría guardada (optimizado): cat=lev → predicciones | cat=killer → picks_killer | cat=equipo → picks_equipos (solo esa categoría)

- Si el usuario modifica y vuelve a confirmar: DELETE + INSERT actualizado. Los cambios siempre llegan a Supabase.

- Sin riesgo de costo extra: Supabase no cobra por número de queries. Un usuario completo hace exactamente 7 llamadas al API (una por categoría). Para 30 usuarios el egress total es <50 MB/mes.

QUÉ FALTA EN SUPABASE

1. JUGADORES DE LOS 44 EQUIPOS RESTANTES (tabla jugadores)

- Solo están cargados FRA (26), NZL (26), SWE (29), BIH (26) = 107 jugadores. Faltan 44 equipos.

- Los picks_killer que referencian equipos no cargados (arg-1, col-1, esp-2, etc.) viven en picks_data pero NO en picks_killer. Se sincronizarán automáticamente en el próximo save del usuario una vez que ese equipo esté cargado.

- Para cargar un equipo nuevo: añadir sus jugadores a scripts/cargar-equipos-jugadores.js y ejecutarlo. nombre_corto = ID de datos.js (ej. arg-1). IDs nunca se renumeran.

2. SPORTMONKS IDs (tabla jugadores)

- Todos los jugadores tienen sportmonks_id = NULL. El cron de rankings está listo pero ignora jugadores con sportmonks_id NULL.

- Cuando se pague Sportmonks: UPDATE jugadores SET sportmonks_id = X WHERE nombre = '...' para cada jugador. El cron empieza a funcionar automáticamente.

3. ESTADO ACTUAL DE TABLAS SUPABASE (al 14/05/2026)

- equipos: 48 OK | jugadores: 107 (solo 4 equipos) PENDIENTE | partidos: 72 OK | predicciones: 144 OK | picks_equipos: 100 OK | picks_killer: parcial (faltan equipos sin cargar) PENDIENTE

SESIÓN 15/05/2026 — LISTAS OFICIALES: JPN, BEL, CIV, TUN, HAI

EQUIPOS ACTUALIZADOS CON CONVOCATORIA OFICIAL FIFA 2026

- 🇯🇵 Japón: 14 eliminados (Tani, Machida, Nakayama, Hashioka, Takai, Morita, Hatate, Mitoma, K.Nakamura, A.Ueda, Furuhashi, Asano, Ohashi, Machino). 10 nuevos: jpn-31 a jpn-40 (Hayakawa, S.Taniguchi, J.Suzuki, Watanabe, Sano, Kaito Nakamura, I.Suzuki, Shiogai, Goto, K.Ueda).

- 🇧🇪 Bélgica: 10 eliminados (Casteels, Kaminski, Faes, Vertonghen, Alderweireld, Bornauw, Mangala, Bakayoko, Openda, Carrasco). 10 nuevos: bel-27 a bel-36 (Lammens, Penders, De Winter, Ngoy, De Cuyper, Seys, Raskin, Witsel, Fernández-Pardo, Moreira).

- 🇨🇮 Costa de Marfil: 17 eliminados (toda la portería, Bailly, Boly, Deli, Aurier, I.Sangaré, Gbamin, Doumbia, Doucouré, Maïga, Haller, Zaha, Kouamé, Krasso, Cornet). 17 nuevos: civ-27 a civ-43 (Yahia Fofana, Kone, Lafont, Akpa, O.Diomande, Doué, Singo, Guiagon, Inao Oulai, Seri, Bonny, A.Diallo, Y.Diomande, Guessand, Pepe, Toure, Wahi).

- 🇹🇳 Túnez: 21 eliminados (prácticamente toda la prelista excepto Talbi, Bronn, Abdi, Skhiri y Mejbri). 21 nuevos: tun-27 a tun-47 (Dahmen, Chamakh, Ben Hassen, Valery, Neffati, Rekik, Arous, Chikhaoui, Ben Hmida, Hadj Mahmoud, Khedira, Ben Slimane, Ben Ouanes, Gharbi, Ayari, Achouri, Saad, Chaouat, Mastouri, Elloumi, Tounekti).

- 🇭🇹 Haití: 20 eliminados. Se mantienen: Duverger (hai-1), Placide (hai-2), Arcus (hai-6), D.Etienne Jr. (hai-16), Nazon (hai-21), Pierrot (hai-22). 20 nuevos: hai-27 a hai-46 (A.Pierre, Paugain, Lacroix, Experience, Duverne, Adé, Delcroix, Thermoncy, L.Pierre, Sainthe, Danley, Bellegarde, Woodenski, Simon, Deedson, Providence, Casimir, Isidor, Fortune, Joseph).

PROTOCOLO APLICADO Y ESTADO EN SUPABASE

- IDs de jugadores eliminados borrados de datos.js dejando gaps (nunca se renumeran). Picks que apunten a esos IDs quedan vacíos automáticamente al cargar picks.html — no se mueven a otro jugador.

- Script usado: scripts/actualizar-listas-oficiales.cjs (parchea datos.js + inserta en Supabase). Para futuros equipos: añadir al mismo script o reutilizar el patrón.

- Equipos con lista OFICIAL en datos.js y Supabase (9 de 48): FRA, NZL, SWE, BIH (desde 14/05) + JPN, BEL, CIV, TUN, HAI (15/05). Los 39 restantes siguen con prelista.

- Total jugadores en Supabase: 237 (107 originales + 52 retenidos de prelista + 78 nuevos de listas oficiales). Todos con sportmonks_id = NULL hasta contratar Sportmonks.

SESIÓN 18/05/2026 — CONVOCATORIAS OFICIALES: AUT, COD, CRO, CPV, CUR

EQUIPOS ACTUALIZADOS HOY CON CONVOCATORIA OFICIAL FIFA 2026

- 🇦🇹 Austria (AUT) — 26 jugadores: Entran: Florian Wiegele (POR); David Affengruber, Marco Friedl, Michael Svoboda (DEF); Carney Chukwuemeka, Alessandro Schöpf, Paul Wanner (MED). Salen: Lindner, Wöber, Trauner, Daniliuc, Weimann, Kröpfl, Entrup. IDs preservados para los 19 jugadores que continuan; reemplazados aut-2, aut-6, aut-9, aut-11, aut-23, aut-25, aut-26.

- 🇨🇩 RD Congo (COD) — 25 jugadores: Porteros nuevos: Fayulu, Mpasi, Epolo. Defensa renovada: Wan-Bissaka, G.Kalulu, Kapuadi, Bushiri, Tuanzebe, Batubinsika; preservados Mbemba (cod-4), Masuaku (cod-5), J.Kayembe (cod-8). Medio nuevo: Sadiki, Moutoussamy, E.Kayembe, Mukau, Pickel, Mbuku, Cipenga; preservado Kakuta (cod-17); Bongonda movido de DEL a MED (cod-24). Delanteros: Elia (cod-22), Mayele (cod-23), Banza (cod-25); preservado Bakambu (cod-21). Nota: 25j en lista oficial; cod-26 queda como gap.

- 🇭🇷 Croacia (CRO) — 26 jugadores: Porteros nuevos: Kotarski (cro-2), Pandur (cro-3); preservado Livaković (cro-1). Defensa: entran Šutalo (cro-6), Pongračić (cro-9), Vušković (cro-10); preservados Gvardiol, Stanišić, Ćaleta-Car, Erlić. Mediocampo: entran Baturina (cro-11), P.Sučić (cro-12), Moro (cro-15), Fruk (cro-18); preservados Modrić, Kovačić, Vlašić, L.Sučić, Jakić, M.Pašalić. Delanteros: entran M.Pašalić (cro-22), Musa (cro-23), Matanović (cro-26); preservados Kramarić, Perišić, Budimir. Salen 12: Ivušić, Labrović, Sosa, Barišić, Juranović, Vrsaljko, Bartolec, Brozović, Majer, Petković, Pjaca, Oršić.

- 🇨🇻 Cabo Verde (CPV) — 26 jugadores: Porteros nuevos: Márcio da Rosa (cpv-2), Carlos Santos (cpv-3); preservado Vozinha (cpv-1). Defensa: Steven Moreira (cpv-4), Wagner Pina (cpv-7), J.P.Fernandes (cpv-8), Lopes Cabral (cpv-9), Logan Costa (cpv-11), Kelvin Pires (cpv-12); preservados Stopira (cpv-5), Roberto Lopes (cpv-6), Diney (cpv-10). Medio: Arcanjo, Y.Semedo, L.Duarte, D.Duarte, K.Pina (cpv-14 a cpv-18); preservado Jamiro (cpv-13). Delanteros: W.Semedo (cpv-19), Nuno da Costa (cpv-20), Livramento (cpv-24), Benchimol (cpv-25), H.Varela (cpv-26); preservados R.Mendes (cpv-21), Rodrigues (cpv-22), J.Cabral (cpv-23).

- 🇨🇼 Curazao (CUR) — 26 jugadores: Porteros nuevos: Bodak (cur-2), Doornbusch (cur-3); preservado Eloy Room (cur-1). Defensa nueva: Bazoer (cur-4), Brenet (cur-5), van Eijma (cur-6), Floranus (cur-7), Fonville (cur-9), Obispo (cur-10), Sambo (cur-11, movido de MED a DEF); preservado Gaari (cur-8). Medio: J.Bacuna (cur-12), Comenencia (cur-14), Felida (cur-15), Martha (cur-16), Noslin (cur-17), Roemeratoe (cur-18); preservado L.Bacuna (cur-13). Delanteros (8): Antonisse (cur-19), Hansen (cur-20), Chong (cur-21), Kuwas (cur-22), Kastaneer (cur-23), Locadia (cur-24), Margaritha (cur-25), Gorré (cur-26).

ESTADO ACTUALIZADO DE CONVOCATORIAS OFICIALES (al 18/05/2026)

14 equipos con lista OFICIAL en datos.js (de 48 totales). 34 equipos restantes siguen con prelista estimada.

| Equipo | Código | Grupo | Fecha carga |
| --- | --- | --- | --- |
| 🇫🇷 Francia | FRA | I | 14/05/2026 |
| 🇳🇿 Nueva Zelanda | NZL | G | 14/05/2026 |
| 🇸🇪 Suecia | SWE | F | antes del 14/05 |
| 🇧🇦 Bosnia-Herzegovina | BIH | B | antes del 14/05 |
| 🇯🇵 Japón | JPN | F | 15/05/2026 |
| 🇧🇪 Bélgica | BEL | G | 15/05/2026 |
| 🇨🇮 Costa de Marfil | CIV | E | 15/05/2026 |
| 🇹🇳 Túnez | TUN | F | 15/05/2026 |
| 🇭🇹 Haití | HAI | C | 15/05/2026 |
| 🇦🇹 Austria | AUT | J | 18/05/2026 |
| 🇨🇩 RD Congo | COD | K | 18/05/2026 |
| 🇭🇷 Croacia | CRO | L | 18/05/2026 |
| 🇨🇻 Cabo Verde | CPV | H | 18/05/2026 |
| 🇨🇼 Curazao | CUR | E | 18/05/2026 |

SESION 19/05/2026 — CONVOCATORIAS OFICIALES: BRA, POR + FIX BOTONES L/E/V

1. LISTAS OFICIALES CARGADAS: BRASIL Y PORTUGAL

- Brasil (BRA) — 26 jugadores. IDs bra-1 a bra-22 activos (gaps bra-23, bra-28–31). Nuevos: Weverton (bra-3), Douglas Santos (bra-5), Ibañez (bra-9), Léo Pereira (bra-11), Wesley (bra-12), Casemiro (bra-14), Danilo Santos (bra-15), Fabinho (bra-16), Igor Thiago (bra-18), Luiz Henrique (bra-19), Matheus Cunha (bra-20), Rayan (bra-21). Preservados: Alisson (bra-1), Ederson (bra-2), Danilo (bra-4), Militao (bra-6), Gabriel M. (bra-7), Marquinhos (bra-8), Alex Sandro (bra-10), Rodrygo (bra-13), Vinicius Jr. (bra-17), Endrick (bra-22).

- Portugal (POR) — 27 jugadores (4 porteros). IDs por-1 a por-27 activos (gaps por-20, por-23, por-29). Nuevos: Rui Silva (por-3), Ricardo Velho (por-7), Diogo Dalot (por-9), Samu Costa (por-12), Gonçalo Guedes (por-18). Cambios posicion: Matheus Nunes (por-19) MED→DEF; F.Conceição (por-22) MED→DEL. Preservados: Diogo Costa (por-1), Costa Pacância (por-2), Semedo (por-4), Cancelo (por-5), R.Dias (por-6), Pepe (por-8), Danilo Pereira (por-10), Vitinha (por-11), Bruno Fernandes (por-13), João Palhinha (por-14), William Carvalho (por-15), Bern. Silva (por-16), João Félix (por-17), Rafael Leão (por-21), Cr7 (por-24), Gonçalo Ramos (por-25), Pedro Neto (por-26), Nuno Mendes (por-27).

2. FIX BOTONES L/E/V (picks.html)

- Problema detectado: En iOS Safari y Android, btn.blur() dentro del click handler causaba un ciclo focus/blur que revertia visualmente el cambio de className del boton. El boton se veia sin seleccionar aunque el estado STATE.lev si se actualizaba correctamente.

- Solucion aplicada: Se elimino la llamada a btn.blur() (el CSS ya tiene outline:none !important). Se agrego variable _levLock con debounce de 300ms para evitar doble-tap. Se envolvio el re-render en requestAnimationFrame() para garantizar que el DOM se actualice antes de repintar. Funcion pickLEV() completamente reescrita.

3. PAISES CON CONVOCATORIA OFICIAL CONFIRMADA (16 equipos)

| Pais / Seleccion | Jugadores | Sesion | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| Argentina (ARG) | 26 | 03/05 | Lista completa cargada |
| Belgica (BEL) | 26 | 03/05 | Lista completa cargada |
| Bosnia (BIH) | 26 | 03/05 | Lista completa cargada |
| Haiti (HAI) | 26 | 03/05 | Lista completa cargada |
| Eslovenia (SVN) | 26 | 03/05 | Lista completa cargada |
| Francia (FRA) | 26 | 03/05 | Lista completa cargada |
| Alemania (GER) | 26 | 03/05 | Lista completa cargada |
| Uruguay (URU) | 26 | 03/05 | Lista completa cargada |
| Austria (AUT) | 26 | 18/05 | Lista completa cargada |
| Cabo Verde (CPV) | 26 | 18/05 | Lista completa cargada |
| Croacia (CRO) | 26 | 18/05 | Lista completa cargada |
| Curazao (CUR) | 26 | 18/05 | Lista completa cargada |
| RD Congo (COD) | 25 | 18/05 | Lista completa cargada |
| Brasil (BRA) | 26 | 19/05 | Lista completa cargada — NUEVO |
| Portugal (POR) | 27 | 19/05 | Lista completa cargada — NUEVO |

SESION 20/05/2026 — CONVOCATORIAS OFICIALES: KOR, SCO

- 🇰🇷 Corea del Sur (KOR) — 26 jugadores: Lista oficial completa cargada. Reemplaza prelista. IDs kor-1 a kor-26.

- 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁯󠁿 Escocia (SCO) — 26 jugadores: Lista oficial completa cargada. Reemplaza prelista. IDs sco-1 a sco-26.

SESION 25/05/2026 — CONVOCATORIAS OFICIALES: ESP, SWE, EGY, NZL, NOR, COL + FIXES ADMIN

- Convocatorias oficiales: 🇪🇸 Espana (ESP), 🇸🇪 Suecia (SWE), 🇪🇬 Egipto (EGY), 🇳🇿 Nueva Zelanda (NZL), 🇳🇴 Noruega (NOR) y 🇨🇴 Colombia (COL) — 26 jugadores cada una. Datos.js actualizado. Supabase jugadores delete+reinsert.

- Fix admin $900k recaudado: Bug por doble clic en boton Pago creaba 2 registros duplicados en tabla pagos. Fix: doble-clic protection en confirmarPagoManual() y activarPagoManual(). Se eliminaron duplicados de Karol Martinez de Supabase. Total correcto: $780.000 (13 pagos x $60.000).

- Fix boton SIN PAGO en admin: Boton Pago aparecia para usuarios ya activos. Fix: condicion cambiada a (!tiene_pago_registrado && !activo). Ahora solo aparece si no tiene pago Y no esta activo.

SESION 26/05/2026 — CONVOCATORIA OFICIAL: MAR

- 🇲🇦 Marruecos (MAR) — 26 jugadores: Lista oficial completa cargada. Reemplaza prelista. IDs mar-1 a mar-26. Datos.js y Supabase actualizados. CONV_OFICIALES actualizado en admin.

SESION 27/05/2026 — CONVOCATORIA OFICIAL: NED + FIX WEBHOOK WOMPI

- 🇳🇱 Paises Bajos (NED) — 26 jugadores: Lista oficial completa cargada. Reemplaza prelista. IDs ned-1 a ned-26. Datos.js y Supabase actualizados.

- Fix critico webhook Wompi (api/wompi-webhook.js): Bug: el webhook retornaba 200 si usuario.activo=true, ANTES de insertar pago en tabla pagos. Consecuencia: si Wompi reintentaba despues de activar usuario, el pago nunca se registraba (caso Karol Martinez). Fix: eliminar early-return por activo, usar idempotencia por wompi_transaction_id. Orden correcto: INSERT pago primero, luego PATCH activo. Si INSERT falla, retornar 500 para que Wompi reintente.

- Fix registro usuario ir682591@gmail.com: Usuario con cuenta auth creada pero sin fila en tabla usuarios (bug: API de registro crea auth user, luego si falla el INSERT en usuarios queda cuenta huerfana). Se creo fila manualmente en Supabase con placeholders. Pendiente: corregir API para hacer rollback si falla INSERT usuarios.

SESION 28/05/2026 — CONVOCATORIA OFICIAL ARGENTINA (ARG)

- 🇦🇷 Argentina (ARG) — 26 jugadores: Entran: Juan Musso (POR), Leonardo Balerdi (DEF), Nicolas Paz (DEL), Giuliano Simeone (DEL), Jose Manuel Lopez (DEL). Salen: Benitez, Acuna, Carboni, Mastantuono, Echeverri, Garnacho, Dybala, Beltran. Cambios de posicion: Barco DEF->MED, Almada MED->DEL. IDs arg-1 a arg-26. Datos.js y Supabase actualizados. CONV_OFICIALES actualizado.

SESION 29/05/2026 — CONVOCATORIA OFICIAL SUDAFRICA (RSA)

- 🇿🇦 Sudafrica (RSA) — 26 jugadores: Lista oficial completa. Porteros: Ronwen Williams, Veli Mothwa, Jody February. Defensas: Siyanda Xulu, Reeve Frosler, Thibang Phete, Rushine de Reuck, Terrence Mashego, Grant Kekana, Bongani Zungu (movido a DEF), Yanga Baliso. Mediocampistas: Ethan Brooks, Khuliso Mudau, Thabo Nodada, Teboho Mokoena, Themba Zwane, Lyle Foster (movido a MED), Mothobi Mvala. Delanteros: Percy Tau, Lebo Mothiba, Evidence Makgopa, Bafana Bafana, Erasmus, Luther Singh, Relebohile Mofokeng, Jayden Adams. IDs rsa-1 a rsa-26. Datos.js y Supabase actualizados. CONV_OFICIALES actualizado.

SESION 30/05/2026 — CONVOCATORIAS OFICIALES: URU, MEX, PAR, ECU

- 🇺🇾 Uruguay (URU) — 26 jugadores: Entran: Fernando Muslera (POR), F. Vinas y R. Aguirre (DEL). Sale Luis Suarez (retirado). Cambios de posicion: Sanabria MED->DEF; Canobbio, B. Rodriguez, Pellistri DEL->MED. IDs uru-1 a uru-26. Datos.js y Supabase actualizados.

- 🇲🇽 Mexico (MEX) — 26 jugadores: POR: Raul Rangel, Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo. DEF: Johan Vasquez, Cesar Montes, Israel Reyes, Jesus Gallardo, Mateo Chavez, Jorge Sanchez, Edson Alvarez. MED: Gilberto Mora, Brian Gutierrez, Luis Romo, Orbelin Pineda, Alvaro Fidalgo, Erik Lira, Luis Chavez, Obed Vargas. DEL: Raul Jimenez, Guillermo Martinez, Santiago Gimenez, Armando Gonzalez, Julian Quinones, Alexis Vega, Cesar Huerta, Roberto Alvarado. IDs mex-1 a mex-26. Datos.js y Supabase actualizados.

- 🇵🇾 Paraguay (PAR) — 26 jugadores (era prelista de 30): POR: Orlando Gill, Roberto Fernandez, Gaston Olveira. DEF: Juan Caceres, Gustavo Velazquez, Gustavo Gomez, Junior Alonso, Jose Canale, Omar Alderete, Alexandro Maidana, Fabian Balbuena. MED: Diego Gomez, Mauricio Magalhaes, Damian Bobadilla, Braian Ojeda, Andres Cubas, Matias Galarza, Alejandro Gamarra. DEL: Gustavo Caballero, Ramon Sosa, Alex Arce, Isidro Pitta, Gabriel Avalos, Miguel Almiron, Julio Enciso, Antonio Sanabria. IDs par-1 a par-26. Datos.js y Supabase actualizados.

- 🇪🇨 Ecuador (ECU) — 26 jugadores: POR: Hernan Galindez, Gonzalo Valle, Moises Ramirez. DEF: Angelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapie, Felix Torres, Jackson Porozo, Joel Ordonez, Pervis Estupinan, Yaimar Medina. MED: Alan Franco, Moises Caicedo, Pedro Vite, Kendry Paez, Jordy Alcivar, Denil Castillo, Anthony Valencia, Alan Minda. DEL: Enner Valencia, Kevin Rodriguez, Gonzalo Plata, John Yeboah, Nilson Angulo, Jordy Caicedo, Jeremy Arevalo. IDs ecu-1 a ecu-26. Datos.js y Supabase actualizados.

- CONV_OFICIALES actualizado en admin/index.html (30/05/2026): Total 22 selecciones con lista oficial confirmada: ARG, BEL, BIH, HAI, FRA, GER, URU (03/05) + AUT, CPV, CRO, CUR, COD (18/05) + BRA, POR (19/05) + KOR, SCO (20/05) + ESP, SWE, EGY, NZL, NOR, COL (25/05) + MAR (26/05) + NED (27/05) + RSA (29/05) + URU, MEX, PAR, ECU (30/05).